**Đại học Quốc gia Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Trường Đại học Công nghệ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2015*

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM HÀNG TUẦN**

**Thời gian:** 20h ngày 12 tháng 3 năm 2015

**Hình thức họp:** chat video qua Skype

**Thành phần tham gia:**

Trác Quang Thịnh – Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Đặng Văn Đô

Thái Khắc Điệp

Nguyễn Thế Quân

**Nội dung họp:**

* Tiến độ dự án
* Từng thành viên báo cáo công việc của minh
* Rút kinh nghiệm của sprint trước
* Thống nhất nội dung của sprint tiếp theo
* Phân chia công việc

**Chi tiết:**

1. **Tiến độ dự án:**

* Vẫn chưa đạt mục tiêu, còn chậm tiến độ so với dự kiến
* Đã hoàn thành cơ bản các chức năng của java app
* Tiếp tục hoàn thiện các chức năng mới
* Chuyển sang xây dựng Android application

1. **Từng thành viên báo cáo công việc của mình**

* Trác Quang Thịnh: đang hoàn thành phần transfer file
* Nguyễn Thị Cẩm Vân: cài đặt xong môi trường để lập trình Android và đang tìm hiểu tài liệu
* Nguyễn Thế Quân: cài đặt xong môi trường để lập trình Android và đang tìm hiểu tài liệu
* Đặng Văn Đô: cài đặt xong môi trường để lập trình Android và đang tìm hiểu tài liệu
* Thái Khắc Điệp: tìm hiểu tài liệu cho chức năng mới bên java application

1. **Rút kinh nghiệm của spint trước:**

* Một số thành viên còn chậm deadline, đã nhắc nhở để sửa chữa

1. **Thống nhất nội dung sprint tiếp theo**

Hoàn thành java application và đăng nhập, đăng kí được bên Android application

1. **Phân chia công việc**

Hoàn thiện Java application: Thịnh, Điệp

Xây dựng Android application:

* + Sign in: Vân
  + Sign up: Đô, Quân

**Tất cả thành viên**